|  | Утверждена постановлением администрации Ловозерского района от «____» _________ 2019 № _____-ПГ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОВОЗЕРО

ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА» НА 2021 – 2025 ГОДЫ

с. Ловозеро

2019 год

Муниципальная программа

муниципального образования Ловозерский район

«Управление муниципальным жилищным фондом

и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро

Ловозерского района» на 2021 – 2025 годы

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Цель Программы | Содержание муниципального жилищного фонда и повышение надежности обеспечения населения коммунальными услугами |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
|  | 2. Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда. |
|  | 3. Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | 1. Площадь муниципального жилищного фонда, в отношении которого осуществлены мероприятия по оплате взносов, в том числе за жилые и нежилые помещения, кв.м. |
|  | 2. Количество пустующих муниципальных квартир, по которым произведена оплата за коммунальные услуги, ед. |
|  | 3. Количество отремонтированных пустующих квартир, ед. |
|  | 4. Количество обследуемых многоквартирных домов, ед. |
|  | 5. Количество отремонтированных квартир после умерших граждан, ед. |
|  | 6. Доля возмещенной задолженности, % |
|  | 7. Доля выполненных мероприятий возмещения затрат по установке ИПУ, % |
|  | 8. Доля выполненных мероприятий по перечислению денежных средств за установку ОДПУ ТЭ, % |
|  | 9. Количество актуализированных программ, ед. |
|  | 10. Количество актуализированных схем, ед. |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» |
|  | - 3. Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» |
| Заказчики Программы | Администрация Ловозерского района |
| Заказчик-координатор Программы | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района (далее – О ЖКХ) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 – 2025 годы |
| Финансовое обеспечение Программы (Приложение № 7) | Всего по муниципальной программе: 7 201,26972 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 6 344,924920 тыс. руб., из них: 2021 год – 1 290,627840 тыс. рублей, 2022 год – 1 140,627840 тыс. рублей, 2023 год – 1 340,627840 тыс. рублей, 2024 год – 1 140,627840 тыс. рублей, 2025 год – 1 432,413560 тыс. рублей. ОБ: 586,344800 тыс. руб., из них: 2021 год – 171,268960 тыс. рублей, 2022 год – 171,268960 тыс. рублей, 2023 год – 171,268960 тыс. рублей, 2024 год – 171,268960 тыс. рублей, 2025 год – 171,268960 тыс. рублей. ФБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей. ВБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Реализация подпрограммы 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» позволит обеспечить: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - формирование перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту; - реализацию механизма софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответствии с установленными сроками его проведения; - проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. |
|  | 2. Выполнение Подпрограммы 2 «Содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» позволит обеспечить: - сохранность и соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным, техническим правилам и нормам. - содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир, квартир после умерших. - уменьшение безнадежных к взысканию долгов за ЖКУ. |
|  | 3. Выполнение Подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» позволит обеспечить: - обеспечить актуализацию программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и схем водоснабжения, теплоснабжения и генеральной очистки муниципального образования сельское поселение Ловозеро с учетом потребностей в развитии сельского поселения и модернизацию коммунальной инфраструктуры. - оптимизацию расходов на реализацию мероприятий по актуализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и генеральной очистки муниципального образования сельское поселение Ловозеро. |

Подпрограмма 1

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных

домах муниципального жилищного фонда муниципального

образования Ловозерский район»

(далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма 1 | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2021 – 2025 годы |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы 1 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Задача Подпрограммы 1 | Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1 | Площадь муниципального жилищного фонда, в отношении которого осуществлены мероприятия по оплате взносов, в том числе за жилые и нежилые помещения, кв.м. |
| Заказчик Подпрограммы 1 | Администрация Ловозерского района |
| Заказчик-координатор Подпрограммы 1 | О ЖКХ |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2021 – 2025 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 | Всего по Подпрограмме 1: 2 234,48400 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 378,13920 тыс. руб., из них: 2021 год – 275,627840 тыс. руб., 2022 год – 275,627840 тыс. руб., 2023 год – 275,627840 тыс. руб., 2024 год – 275,627840 тыс. руб., 2025 год – 275,627840 тыс. руб. ОБ: 856,34480 тыс. руб., из них: 2021 год – 171,26896 тыс. руб., 2022 год – 171,26896 тыс. руб., 2023 год – 171,26896 тыс. руб., 2024 год – 171,26896 тыс. руб., 2025 год – 171,26896 тыс. руб. ФБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. ВБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - формирование перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту; - реализацию механизма софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответствии с установленными сроками его проведения; - проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем    реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» разработана в соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», в целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Ловозерский район.

- ,

- Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы 1,

- целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1

| - № п/п | - Цель, задачи и показатели (индикаторы) | - Ед. изм. | - Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Отчетный год | - Текущий год | - Годы реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  | - 2022 |  | - 2023 |  | - 2024 |  | - 2025 |  |
|  |  |  |  |  | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 |
| - Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Площадь муниципального жилищного фонда, в отношении которого осуществлены мероприятия по оплате взносов в том числе: - - за жилые помещения; - - за нежилые помещения | - кв.м. | - 5590,8 | - 5603,4 | - 5603,4 |  | - 5603,4 |  | - 5603,4 |  | - 5603,4 |  | - 5603,4 |  |
|  |  |  | - 603,5 | - 603,5 | - 603,5 |  | - 603,5 |  | - 603,5 |  | - 603,5 |  | - 603,5 |  |

- 3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

- Реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, указанном в Приложении № 1.

- В процессе реализации Подпрограммы 1 перечень мероприятий может корректироваться.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1

Обоснование ресурсного обеспечения представлено в Приложении № 2.

5. Механизм реализации Подпрограммы 1

О ЖКХ является заказчиком-координатором Подпрограммы 1 и организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции отдела ЖКХ, а также осуществляет оперативный контроль за ходом их выполнения, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммных мероприятий.

Мероприятия Подпрограммы 1 реализуются через заключение договора с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области» на основании Закона Мурманской области            № 1629-01-ЗМО от 24.06.2019 г. Адресный перечень многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, корректируется ежегодно.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет областного и местного бюджетов.

В целях обеспечения подпрограммного мониторинга выполнения муниципальной программы, О ЖКХ направляет в отдел экономического развития администрации Ловозерского района отчеты о реализации Подпрограммы 1 за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях и в срок до 05 февраля года следующего за отчетным, готовит годовые отчеты о ходе реализации Подпрограммы 1 согласно приложению № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденному постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район».

В ходе реализации Подпрограммы 1 перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.

6. Оценка эффективности Подпрограммы 1, риски ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район». Подпрограмма 1 направлена на достижение тактической задачи 6.1.3 «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» модельной схемы системы целеполагания муниципального образования Ловозерский район, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ловозерский район от 08.08.2012 № 366-ПГ (в ред. 24.10.2019 № 554-ПГ).

На достижение тактической задачи оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства РФ, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат;

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий соглашения;

- риск несостоявшихся договорных отношений по выполнению работ;

- риск невыполнения соглашения из-за ограниченных лимитов.

Подпрограмма 2

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район»

(далее – Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2

| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма 2 | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2021 – 2025годы |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы 2 | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния жилищного фонда |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 2 | 1. Количество пустующих муниципальных квартир, по которым произведена оплата за коммунальные услуги, ед. 2. Количество отремонтированных пустующих квартир, ед. 3. Количество обследуемых многоквартирных домов, ед. 4. Количество отремонтированных квартир после умерших граждан, ед. 5. Доля возмещенной задолженности, % 6. Доля выполненных мероприятий возмещения затрат по установке ИПУ, % 7. Доля выполненных мероприятий по перечислению денежных средств за установку ОДПУ ТЭ, % |
| Заказчик Подпрограммы 2 | Администрация Ловозерского района |
| Заказчик-координатор Подпрограммы 2 | О ЖКХ |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | 2021 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 | Всего по Подпрограмме 2: 4 316,78572 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: МБ: 4 316,78572 тыс.руб., из них: 2021 год – 845,37000 тыс. руб.; 2022 год – 795,00000 тыс. руб.; 2023 год – 795,00000 тыс. руб. 2024 год – 795,00000 тыс. руб., 2025 год – 1 86,78572 тыс. руб. ОБ: 0,00000 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. ФБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. ВБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 | 1. Сохранность и соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным, техническим правилам и нормам. 2. Содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир, квартир после умерших. 3. Уменьшение безнадежных к взысканию долгов за ЖКУ. |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день в муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского района является вопрос улучшения жилищных условий проживания жителей. Для улучшения технического состояния жилищного фонда, повышения безопасности проживания граждан в многоквартирных жилых домах необходимо своевременное выполнение мероприятий по текущему ремонту и обслуживанию жилых помещений МКД. Так как администрация Ловозерского района является собственником муниципальных жилых помещений в МКД, расположенных на территории Ловозерского района, в соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, возникает обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

2. Основные цели и задачи, целевые показатели

реализации Подпрограммы 2

| - № п/п | - Цель, задачи и показатели (индикаторы) | - Ед. изм. | - Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Отчетный год | - Текущий год | - Годы реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  | - 2022 |  | - 2023 |  | - 2024 |  | - 2025 |  |
|  |  |  |  |  | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 |
| - Цель: Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Количество пустующих муниципальных квартир, по которым произведена оплата за коммунальные услуги | - ед. | - 6 | - 6 | - 5 |  | - 5 |  | - 5 |  | - 5 |  | - 5 |  |
| - 1.2 | - Количество отремонтированных пустующих квартир | - ед. | - 0 | - 2 | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  |
| - 1.3 | - Количество обследуемых многоквартирных домов | - ед. | - 0 | - 1 | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  |
| - 1.4 | - Количество отремонтированных квартир после умерших граждан | - ед. | - 0 | - 0 | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  |
| - 1.5 | - Доля возмещенной задолженности | - % | - 0 | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
| - 1.6 | - Доля выполненных мероприятий возмещения затрат по установке ИПУ | - % | - 0 | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |
| - 1.7 | - Доля выполненных мероприятий по перечислению денежных средств за установку ОДПУ ТЭ | - % | - 0 | - 100 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 100 |  |

- 3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

- Реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, указанном в Приложении № 3.

- В процессе реализации Подпрограммы 2 перечень мероприятий может корректироваться.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2

Обоснование ресурсного обеспечения представлено в Приложении № 4.

5. Механизм реализации Подпрограммы 2

О ЖКХ является заказчиком-координатором Подпрограммы 2 и организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции отдела ЖКХ, а также осуществляет оперативный контроль за ходом их выполнения, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммных мероприятий.

# Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции отдела ЖКХ, за счет финансовых средств осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

В целях обеспечения Подпрограммного мониторинга выполнения муниципальной программы, О ЖКХ направляет в отдел экономического развития администрации Ловозерского района отчеты о реализации Подпрограммы 2 за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях и в срок до 05 февраля года следующего за отчетным, готовит годовые отчеты о ходе реализации Подпрограммы 2 согласно приложению № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденному постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район».

В ходе реализации Подпрограммы 2 перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.

6. Оценка эффективности Подпрограммы 2, риски ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район». Подпрограмма 2 направлена на достижение тактической задачи 6.1.3 «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» модельной схемы системы целеполагания муниципального образования Ловозерский район, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ловозерский район от 08.08.2012 № 366-ПГ (в ред. 24.10.2019 № 554-ПГ).

На достижение тактической задачи оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен и тарифов на коммунальные услуги, изменение законодательства РФ, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат;

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов.

Подпрограмма 3

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение

Ловозеро Ловозерского района»

(далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма 3 | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на 2021 – 2025 годы» |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы 3 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи Подпрограммы 3 | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 3 | - Количество актуализированных программ, ед. - Количество актуализированных схем, ед. |
| Заказчик Подпрограммы 3 | Администрация Ловозерского района |
| Заказчик-координатор Подпрограммы 3 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района (далее – О ЖКХ) |
| Сроки реализации Подпрограммы 3 | 2021 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 | Всего по Подпрограмме 3: 650,00000 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: МБ 650,00000 тыс. руб., из них: 2021 год – 170,00000 тыс. руб.; 2022 год – 70,00000 тыс. руб.; 2023 год – 270,00000 тыс. руб.; 2024 год – 70,00000 тыс. руб.; 2025 год – 70,00000 тыс. руб. ОБ: 0,00000 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. ФБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. ВБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 | Выполнение Подпрограммы 3 позволит 1. Обеспечить актуализацию программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и схем водоснабжения, теплоснабжения и генеральной очистки муниципального образования сельское поселение Ловозеро с учетом потребностей в развитии сельского поселения и модернизацию коммунальной инфраструктуры. 2. Оптимизацию расходов на реализацию мероприятий по актуализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и генеральной очистки муниципального образования сельское поселение Ловозеро |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Подпрограммы 3

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг, в том числе решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, обеспечения коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства, может быть обеспечено программно-целевым методом.

Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развития экономики муниципального образования сельское поселение Ловозеро.

Совершенствование систем тепло- и водоснабжения поселения осуществляется в целях удовлетворения спроса населения на коммунальные ресурсы и обеспечения надежного ресурсоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Модернизация систем тепло- и водоснабжения поселения осуществляется на основании схем, которые разрабатываются и актуализируются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Генеральная схема санитарной очистки разрабатывается с целью обеспечения организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории. Разработка и актуализация схемы осуществляется в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территорий населенных мест.

2. Основные цели и задачи, целевые показатели

реализации Подпрограммы 3

| - № п/п | - Цель, задачи и показатели (индикаторы) | - Ед. изм. | - Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Отчетный год | - Текущий год | - Годы реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  | - 2022 |  | - 2023 |  | - 2024 |  | - 2025 |  |
|  |  |  |  |  | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 |
| - Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Количество актуализированных программ | - ед. | - 1 | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 1 |  | - 0 |  | - 0 |  |
| - 1.2 | - Количество актуализированных схем | - ед. | - 3 | - 1 | - 2 |  | - 1 |  | - 2 |  | - 1 |  | - 1 |  |

- 3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

- Реализация Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, указанном в Приложении № 5.

- В процессе реализации Подпрограммы 3 перечень мероприятий может корректироваться.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3

Обоснование ресурсного обеспечения представлено в Приложении № 6.

5. Механизм выполнения Подпрограммы 3

О ЖКХ является заказчиком-координатором Подпрограммы 3 и организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции отдела ЖКХ, а также осуществляет оперативный контроль за ходом их выполнения, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции отдела ЖКХ, за счет финансовых средств осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»..

В целях обеспечения Подпрограммного мониторинга выполнения муниципальной программы, О ЖКХ направляет в отдел экономического развития администрации Ловозерского района отчеты о реализации Подпрограммы 3 за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях и в срок до 05 февраля года следующего за отчетным, готовит годовые отчеты о ходе реализации Подпрограммы 3 согласно приложению № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденному постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район».

В ходе реализации Подпрограммы 3 перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.

6. Оценка эффективности Подпрограммы 3, риски ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район». Подпрограмма 3 направлена на достижение тактической задачи 6.1.4. «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг» модельной схемы системы целеполагания муниципального образования Ловозерский район, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ловозерский район от 08.08.2012 № 366-ПГ (в ред. 24.10.2019 № 554-ПГ).

На достижение тактической задачи оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства РФ, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат;

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов.

______________________________